Légende :

MJ : Moteur de jeu  
MG : Moteur graphique  
**x**: Durée prévue de la tache  
**x** : Date au plus tôt  
**x** : Date au plus tard

La partie Bonus n’est pas prise en compte dans le calcul du chemin critique

35

35

38

**16**

**4**

**4**

**11**

**11**

**4**

Réalisation   
1er rapport

**16**

8

**6**

**1**

**0**

**15**

**25**

**15**

**25**

**26**

**31**

31

38

35

**31**

**26**

**25**

**25**

**15**

**12**

**11**

**11**

**4**

**3**

**1**

**0**

MJ  
demandé

Finalisation  
 ACD

1ère interface  
graphique

10

**10**

**1**

**5**

3

6

**1**

**4**

**2**

**7**

**3**

**1**

**2**

**BONUS**

Préparation  
soutenance

16

Test, sauvegarde  
Préparation soutenance

15

Test et  
sauvegarde

14

MG  
avec 3D iso

MJ  
+ Bonus

MG  
demandé

100

Distribution  
des taches

7

Réalisation

graphe de Pert

Création des  
1ères fct° Jeu

1er   
ACD

Lecture  
du sujet

2

1

13

12

11

5

9

6

4

3